# 人生智能系统｜各阶段前后台落地执行研究计划 V0.2

## 一、总判断

人生智能系统的终局，不是把命理做成更复杂的盘，也不是把人生K线做成一个漂亮图表。

终局应定义为：

一个持续理解用户处境、记录用户选择、验证用户反馈、沉淀用户判断模式的人生决策智能系统。

前台产品负责让用户低门槛进入：

心里没底的事，先摆一遍。

后台系统负责长期沉淀壁垒：

时、位、心、处境、选择、反馈、证据链、通鉴、个人决策模型。

一句话收口：

前台卖“有底”，后台建“越来越懂你”。

## 二、批判性复盘

### 1. 已有方向正确的地方

#### 1.1 从人生K线升级到决策操作台是正确的

人生K线适合冷启动，因为它有传播记忆点。

但用户真正付费的地方，不是看见一根K线，而是在关键时刻知道：

- 我卡在哪里；

- 我怕什么；

- 我有哪些走法；

- 哪条路的代价我能承受；

- 现在最小一步是什么。

所以K线只能做摘要视图。

真正主产品应升级为：

人生沙盘 + 潮汐图谱 + 相位沙盘 + 证据链 + 通鉴。

#### 1.2 “时、位、心”是底层母公式

目前最重要的理论资产已经清楚：

时：时间条件。
位：结构位置。
心：主动变量。
反馈：系统自进化信号。

这套结构比传统命理强，因为它把用户从“被判断的人”变成“参与纠偏的人”。

#### 1.3 “通鉴”是长期壁垒

单次问答容易被替代。

长期难被替代的是：

- 用户问过什么；

- 用户怕过什么；

- 用户选过什么；

- 用户后悔过什么；

- 用户验证过什么；

- 用户下一次如何更快看清。

通鉴是用户的选择史、判断史、反馈史，也是人生智能体的训练土壤。

### 2. 当前方案存在的风险

#### 2.1 形态太多，容易失去主入口

现在已有：

人生K线、潮汐图、相位沙盘、证据链、通鉴、枢密院、节律日历、仪表盘。

这些都对，但不能同一时间推给用户。

用户第一眼只需要一个入口：

今天有哪件事心里没底？

其他形态必须按使用阶段逐步打开。

#### 2.2 命理容易抢走产品主线

命理有吸引力，但也容易把产品带回“准不准”的旧战场。

本项目要避开这个红海。

命理只能承担三件事：

- 提供时间条件；

- 提供观察提示；

- 提供解释副线。

主判断必须来自：

现实处境、用户选择、执行反馈、证据链。

#### 2.3 没有反馈，就没有自进化

当前所有“越来越懂你”的表达，都必须落到反馈数据。

如果用户每次看完报告就走，系统不会变准。

必须在产品里强制形成轻反馈：

- 这条判断准吗；

- 这条建议做了吗；

- 做完之后哪里变好了；

- 哪里变差了；

- 系统哪里判断错了。

反馈才是系统长期进化的燃料。

#### 2.4 “升高/降低”不能被表达成好坏

人生系统不是股票账户。

一个选择会让某些维度升高，也会让某些维度降低。

例如：

接一个大机会： 事业机会升高，现金流可能升高； 健康压力升高，自由时间降低。

选择收口： 健康恢复升高，情绪稳定升高； 曝光机会降低，短期收入增速降低。

所以产品不能只说“变好”或“变差”。

更准确的表达是：

你的选择改变了交换结构。

## 三、产品终局定义

### 1. 产品终局

最终形态建议定义为：

人生决策操作台 Life Decision Console

它由五层组成：

- 人生沙盘：单事入口；

- 人生潮汐：长期节律；

- 相位沙盘：当前状态；

- 证据链：判断可信；

- 通鉴：长期复盘。

### 2. 用户心智

第一阶段心智：

心里没底的事，先摆一遍。

第二阶段心智：

大事之前，先做真决策会审。

第三阶段心智：

你的选择史与判断史，会越来越懂你。

### 3. 商业本质

本项目卖的不是神秘结论。

本项目卖的是：

- 把模糊焦虑摆清楚；

- 把复杂选择看明白；

- 把最坏情况算清楚；

- 把最小行动定清楚；

- 把选择结果回看清楚；

- 把用户自己的判断模式沉淀清楚。

一句话：

卖“有底”，卖“可承接”，卖“下一次更清楚”。

## 四、总体阶段路线

### 阶段一：单事沙盘 MVP

#### 1. 阶段目标

先跑通最小商业闭环：

用户说出一件心里没底的事，系统帮他摆开，并给出最小一步。

#### 2. 前台形态

页面只做五页：

- 首页；

- 沙盘输入页；

- 摆开页；

- 这事的底；

- 回看页。

#### 3. 后台能力

需要完成：

- DecisionCase 创建；

- 问题类型识别；

- 目标、恐惧、约束提取；

- 处境结构化；

- 三种走法生成；

- 最小一步生成；

- 回看时间写入。

#### 4. 研究方向

核心研究不是命理排盘，而是“处境识别”。

研究问题：

- 用户一句模糊表达，如何转成决策事件；

- 如何识别真正卡点；

- 如何判断用户最怕的结果；

- 如何拆出选择、代价、承载力；

- 如何输出用户听得懂的“这事的底”。

#### 5. 验收标准

- 用户能在30秒内输入一件事；

- 系统能生成当前处境；

- 系统能给出三种走法；

- 系统能给出最小一步；

- 用户愿意保存并回看。

### 阶段二：证据链与回看系统

#### 1. 阶段目标

让系统从“会说”变成“有依据”。

#### 2. 前台形态

新增：

- 判断依据卡；

- 置信度标签；

- 回看提醒；

- 准/不准反馈；

- 做/没做反馈；

- 结果变化反馈。

#### 3. 后台能力

需要完成：

- EvidenceChainService；

- Claim 结构化；

- Evidence 节点记录；

- Suggestion 节点记录；

- Feedback 节点记录；

- CorrectionLog 纠偏日志。

#### 4. 研究方向

核心研究是“判断如何可证”。

研究问题：

- 每条判断如何挂证据；

- 哪些证据属于现实数据；

- 哪些证据属于用户输入；

- 哪些证据属于系统推断；

- 哪些证据属于命理副线；

- 如何区分强判断、弱判断、观察提示。

#### 5. 验收标准

- 每条核心判断都有证据来源；

- 每条建议都有理由；

- 用户能对判断反馈；

- 系统能记录反馈结果；

- 后台能根据反馈调整权重。

### 阶段三：通鉴系统

#### 1. 阶段目标

让单次决策沉淀成长期资产。

#### 2. 前台形态

新增“通鉴”页。

模块：

- 最近摆过；

- 待回看；

- 反复出现的卡点；

- 过去判断准的地方；

- 过去判断错的地方；

- 越来越清楚的地方；

- 用户的选择模式。

#### 3. 后台能力

需要完成：

- TongjianService；

- DecisionHistory；

- PatternMining；

- RecurringFearDetection；

- ChoicePatternDetection；

- MistakePatternDetection。

#### 4. 研究方向

核心研究是“用户长期模式”。

研究问题：

- 用户反复在哪类处境里卡住；

- 用户总是高估什么；

- 用户总是低估什么；

- 用户最怕什么；

- 用户最有效的选择是什么；

- 哪些建议对该用户长期有效。

#### 5. 验收标准

- 用户能看到自己的选择史；

- 用户能看到待回看事项；

- 系统能提取反复卡点；

- 系统能形成用户模式摘要；

- 用户下一次提问时，系统能调用历史模式。

### 阶段四：人生潮汐与相位沙盘

#### 1. 阶段目标

把长期状态可视化，从“单事决策”升级为“阶段节律”。

#### 2. 前台形态

新增：

- 人生潮汐图；

- 相位沙盘；

- 七条人生潮线；

- 当前状态卡；

- 选择损益卡。

#### 3. 后台能力

需要完成：

- LifeTideService；

- PhaseMapService；

- StateVectorService；

- CapacityScore；

- VulnerabilityScore；

- TradeoffMatrix。

#### 4. 研究方向

核心研究是“有升有降的交换结构”。

系统不能输出：

这个选择让你变好。

系统应该输出：

这个选择让事业机会升高，也让健康压力升高。 这不是简单好坏，而是一次交换。 关键要看你能不能承接代价。

#### 5. 核心指标

- 处境清晰度；

- 选择适配度；

- 风险承接力；

- 底感分；

- 执行有效率；

- 反馈命中率。

#### 6. 验收标准

- 用户能看懂当前处于哪个相位；

- 用户能看懂该推进、收口、修复还是止损；

- 系统能说明每个选择的升降关系；

- 用户能反馈实际结果；

- 下次建议能根据反馈变化。

### 阶段五：中外思维模型路由器

#### 1. 阶段目标

从“人生决策”升级到“真决策会审”。

#### 2. 前台形态

新增“枢密院会审”。

六个视角：

- 时机；

- 人；

- 局势；

- 机会；

- 壁垒；

- 风险。

#### 3. 后台能力

需要完成：

- ModelRouter；

- ChineseSystemModel；

- BusinessModelLibrary；

- RiskModel；

- DecisionModel；

- MultiModelSynthesis。

#### 4. 研究方向

核心研究是“什么问题调用什么模型”。

不同问题需要不同模型组合：

机会判断： 时机模型 + 资源模型 + 风险承接模型 + ROI模型。

合作判断： 关系模型 + 信任模型 + 利益结构模型 + 最坏情况模型。

方向选择： 人生阶段模型 + 第二曲线模型 + 机会成本模型 + 承载力模型。

商业项目： 3C + PESTEL + 单位经济模型 + 风险矩阵 + 证据链。

#### 5. 验收标准

- 系统能识别问题类型；

- 系统能自动选择模型；

- 每个模型输出不同视角；

- 最终合成“这事的底”；

- 用户能理解为什么给这个建议。

### 阶段六：人生智能体

#### 1. 阶段目标

形成长期理解用户的个人决策副驾。

#### 2. 前台形态

用户看到：

- 当前处境；

- 待决策事项；

- 待回看事项；

- 近期风险；

- 近期机会；

- 你的选择模式；

- 你的判断进步。

#### 3. 后台能力

需要完成：

- PersonalDecisionModel；

- LongTermMemory；

- UserPatternGraph；

- FeedbackLearningEngine；

- AnnualReviewService；

- PersonalizedModelRouter。

#### 4. 研究方向

核心研究是“个人化”。

系统要逐步知道：

- 这个用户适合激进还是稳健；

- 这个用户常在哪类风险上误判；

- 这个用户执行哪类建议更有效；

- 这个用户最需要被提醒什么；

- 这个用户的承载力边界在哪里。

#### 5. 验收标准

- 系统能调用用户过往选择；

- 系统能识别个人误判模式；

- 系统能调整建议风格；

- 系统能生成年度复盘；

- 用户感到“系统更懂我”。

## 五、前后台落地关系总表

| 阶段 | 前台用户看到 | 后台真正做 | 研究重点 | 商业价值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单事沙盘 | 心里没底，先摆一遍 | 决策事件结构化 | 处境识别 | 单次付费 |
| 证据链 | 这条判断凭什么 | 判断与证据绑定 | 可证化 | 建信任 |
| 通鉴 | 我的选择史 | 长期模式挖掘 | 个性化 | 留存 |
| 潮汐相位 | 我现在该怎么选 | 状态向量与相位迁移 | 有升有降 | 订阅 |
| 模型路由器 | 枢密院会审 | 自动选模型 | 多模型协同 | 高客单 |
| 人生智能体 | 越来越懂我 | 个人决策模型 | 自进化 | 长期壁垒 |

## 六、产品体验设计原则

### 1. 入口更简单

首屏只问一句：

今天有哪件事心里没底？

不要先让用户填出生时间。

不要先让用户看命盘。

不要先让用户理解系统框架。

让用户先开口。

### 2. 体验更清晰

每次输出只解决四件事：

- 当前处境；

- 三种走法；

- 各自代价；

- 最小一步。

高级模型、命理副线、证据链可以折叠。

用户先看结论，再看依据。

### 3. 反馈更便捷

每条判断后只给三个按钮：

- 准；

- 部分准；

- 不准。

每条建议后只给三个按钮：

- 做了；

- 没做；

- 做了一半。

每次回看只问三件事：

- 结果变好了哪里；

- 结果变差了哪里；

- 真正原因是什么。

### 4. 表达有升有降

系统不要说：

你做对了。 你做错了。

系统应该说：

这个选择让哪些维度升高。 这个选择让哪些维度降低。 这个降低是否值得。 这个代价是否能承接。 下一次是否需要调整。

前台可以设计一张：

选择损益卡。

示例：

你选择接下这个项目：

升高： 事业机会 +18 现金流机会 +12 外部资源 +9

降低： 健康缓冲 -15 自由时间 -22 情绪稳定 -8

系统判断： 这不是单纯好坏。 这是一次用健康和时间换机会的选择。 若下周睡眠低于6小时，应立即收口。

## 七、后台核心系统架构

### 1. 数据层

核心表：

- users；

- decision_cases；

- situation_snapshots；

- mind_inputs；

- choice_options；

- evidence_chains；

- action_plans；

- review_tasks；

- feedback_records；

- correction_logs；

- tongjian_entries；

- user_pattern_profiles。

### 2. 服务层

核心服务：

- QuestionParseService；

- SituationExtractionService；

- MindVariableService；

- CapacityService；

- OptionSimulationService；

- EvidenceChainService；

- ActionPlanService；

- ReviewScheduler；

- FeedbackCollector；

- CorrectionEngine；

- TongjianService；

- ModelRouter。

### 3. 智能层

核心能力：

- 问题分类；

- 处境识别；

- 目标与恐惧提取；

- 选择推演；

- 风险承接判断；

- 证据合成；

- 反馈纠偏；

- 个人模式挖掘；

- 模型路由；

- 个性化建议生成。

### 4. 可视化层

核心视图：

- 沙盘卡；

- 选择损益卡；

- 潮汐图；

- 相位沙盘；

- 证据链；

- 通鉴；

- 节律日历；

- 年度复盘图。

## 八、研究方向优先级

### P0：必须优先研究

#### 1. 处境识别

目标：

把用户一句模糊表达转成结构化决策事件。

关键字段：

- 事情；

- 目标；

- 恐惧；

- 约束；

- 时间窗口；

- 相关人；

- 资源条件；

- 最坏情况。

#### 2. 选择损益模型

目标：

让系统表达“有升有降”。

关键字段：

- 选项；

- 收益；

- 代价；

- 风险；

- 可逆性；

- 承接力；

- 回看点。

#### 3. 反馈纠偏模型

目标：

让系统持续变准。

关键字段：

- 判断是否准；

- 建议是否做；

- 结果如何变化；

- 用户认为真正原因；

- 下次是否调整权重。

### P1：第二优先级

#### 1. 证据链置信度

目标：

每条判断可追溯、可反驳、可降权。

#### 2. 通鉴模式挖掘

目标：

从历史决策中提取个人反复卡点。

#### 3. 相位沙盘

目标：

让用户看见当前该推进、收口、修复还是止损。

### P2：后续增强

#### 1. 命理副线

目标：

提供时间条件，不抢主判断。

#### 2. 商业模型路由器

目标：

承接高价值决策。

#### 3. 年度人生智能体

目标：

形成长期复盘与年度策略。

## 九、90天执行计划

### 第1-15天：收敛MVP

交付：

- 单事沙盘PRD；

- 数据字段表；

- 决策事件结构；

- 首页与输入页原型；

- 这事的底输出模板。

验收：

用户能输入一件事，系统能输出当前处境、三种走法、最小一步。

### 第16-30天：打通证据链

交付：

- Claim结构；

- Evidence结构；

- 置信度规则；

- 判断反馈按钮；

- 回看任务表。

验收：

每条判断都能说明来源，每条建议都能被回看。

### 第31-45天：建立反馈闭环

交付：

- 准/不准反馈；

- 做/没做反馈；

- 结果变化反馈；

- CorrectionLog；

- 简版权重调整规则。

验收：

系统能根据用户反馈调整下次输出。

### 第46-60天：上线通鉴雏形

交付：

- 最近摆过；

- 待回看；

- 反复卡点；

- 选择模式摘要；

- 判断命中率。

验收：

用户能看到自己的选择史与待回看事项。

### 第61-75天：上线潮汐与相位

交付：

- 状态向量；

- 潮汐图；

- 相位沙盘；

- 选择损益卡；

- 阶段判断文案。

验收：

用户能看懂当前阶段该推进、收口、修复还是止损。

### 第76-90天：准备商业化版本

交付：

- 单次摆事付费；

- 月度潮汐报告；

- 枢密院会审预售页；

- 用户分层权益；

- 数据安全与命理开关。

验收：

产品从演示系统进入可收费MVP。

## 十、商业化路径

### 1. V1：单次摆事

卖点：

把一件心里没底的事摆清楚。

适合：

- 机会判断；

- 关系选择；

- 转型方向；

- 合作决策。

付费逻辑：

用户为“这一件事更有底”付费。

### 2. V2：月度潮汐报告

卖点：

持续看见自己的状态变化。

适合：

- 创业者；

- 高压职业人；

- 转型期用户；

- 高决策密度人群。

付费逻辑：

用户为“持续复盘和提前调整”付费。

### 3. V3：枢密院会审

卖点：

大事之前，多模型会审。

适合：

- 创业项目；

- 投资合作；

- 事业转型；

- 重大关系决策；

- 城市迁移。

付费逻辑：

用户为“少走错路，少承担不可承接代价”付费。

### 4. V4：人生智能体订阅

卖点：

长期懂你的决策副驾。

适合：

- 高净值用户；

- 创业者；

- 高阶职业人；

- 长期自我成长用户。

付费逻辑：

用户为“越来越懂我、下一次更准”付费。

## 十一、关键风险与控制

### 1. 玄学风险

控制方式：

- 命理只做时间条件；

- 不输出确定性命运判断；

- 所有结论绑定现实证据；

- 用户可关闭命理副线。

### 2. 复杂度风险

控制方式：

- 首屏只保留一句话；

- 高级视图逐层展开；

- 每页只解决一个问题；

- 不让用户先理解系统。

### 3. 准确性风险

控制方式：

- 所有判断带置信度；

- 用户反馈进入纠偏；

- 低证据不输出强建议；

- 模型权重可降级。

### 4. 商业转化风险

控制方式：

- 先卖单事；

- 再卖月报；

- 再卖会审；

- 最后卖长期智能体。

## 十二、最终结论

人生智能系统的演进路线应明确收敛为：

单事沙盘，解决用户第一次进入； 证据链，解决用户为什么相信； 反馈纠偏，解决系统如何变准； 通鉴，解决长期复利； 潮汐相位，解决可视化和阶段判断； 模型路由，解决高价值复杂决策； 人生智能体，解决长期陪伴和壁垒。

最终产品不是“算一件事准不准”。

最终产品是：

让用户在每一次心里没底时，把事摆开； 在每一次选择之后，把结果回看； 在每一次反馈之后，让系统更懂他； 在长期使用之后，让用户更懂自己。

压轴句：

这个产品的本质，是把人生里的没底，变成可以被摆开、被验证、被回看、被修正的判断力。