# 人生K线 × 命理量化系统工程母文档 V0.1

## 追加章节：V0.2 页面级 PRD + 开发任务卡

版本：V0.2-PRD
状态：新增章节
承接版本：V0.1-Demo 开发包
用途：把 Demo 开发包进一步拆成页面、流程、接口、状态、验收任务
本次范围：页面级 PRD、核心用户路径、组件状态、接口绑定、任务卡、验收标准

# 第二十三章：V0.2 页面级 PRD + 开发任务卡

## 一、本次母文档变更说明

### 1. 新增位置

追加在原母文档后，作为：

第二十三章：V0.2 页面级 PRD + 开发任务卡

### 2. 本次新增内容

- V0.2 产品目标；

- 核心用户路径；

- 页面信息架构；

- 页面级 PRD；

- 组件状态设计；

- 接口绑定关系；

- 错误与空状态；

- 开发任务卡；

- 测试验收标准；

- Demo 演示路径。

### 3. 本次不改内容

- 不改项目定位；

- 不改七条人生分线；

- 不改人生K线 OHLCV 算法；

- 不改五行、阴阳、八卦的工程映射；

- 不改“现实数据优先，命理结构辅助”的产品边界。

# 二、V0.2 产品目标

## 1. 目标一句话

把 V0.1 的算法与数据结构，做成一条可完整演示的用户路径。

## 2. 核心验收结果

用户能从 0 到 1 完成：

建档
→ 填出生资料
→ 录入月度数据
→ 生成七条分线
→ 生成人生K线
→ 查看五行功能盘
→ 查看月度报告
→ 记录行动反馈

## 3. V0.2 成功标准

- 用户不需要理解算法，也能看懂结果；

- 页面能解释每个分数从哪里来；

- K线图能展示 12 个月趋势；

- 报告能给出下月三件事；

- 行动反馈能进入下月报告；

- 命理变量只做辅助显示，不抢主判断。

# 三、核心用户路径

## 1. 首次用户路径

进入首页
→ 创建用户档案
→ 填写出生信息
→ 进入月度记录
→ 录入第一个月数据
→ 系统生成分线
→ 系统生成K线
→ 查看月度报告
→ 记录下月行动

## 2. 老用户月度路径

进入首页
→ 查看上月结果
→ 填写本月记录
→ 生成本月K线
→ 对比上月变化
→ 查看本月报告
→ 勾选上月行动执行情况
→ 生成下月三件事

## 3. Demo 演示路径

选择 Demo 用户
→ 一键导入 12 个月样例数据
→ 查看年度人生K线
→ 点击 6 月 K 柱
→ 展示七条分线变化
→ 展示五行功能盘
→ 展示八卦状态
→ 展示月度报告
→ 展示行动反馈闭环

# 四、页面总览

## 1. 页面列表

| 页面编号 | 页面名称 | 页面任务 |
| --- | --- | --- |
| P01 | 首页 / 总览页 | 让用户进入系统，看见本月状态 |
| P02 | 用户建档页 | 建立用户基础档案 |
| P03 | 出生信息页 | 采集命理基础参数 |
| P04 | 月度记录页 | 采集现实人生数据 |
| P05 | 指标生成页 | 展示七条人生分线 |
| P06 | 人生K线页 | 展示主K线与趋势 |
| P07 | 五行功能盘页 | 展示人生功能结构 |
| P08 | 八卦状态页 | 展示当前系统状态 |
| P09 | 月度报告页 | 把数据转成行动建议 |
| P10 | 行动反馈页 | 记录建议是否执行 |
| P11 | 年度复盘页 | 展示长期趋势与年度判断 |

## 2. V0.2 优先级

| 优先级 | 页面 |
| --- | --- |
| P0 | P01、P02、P04、P06、P09 |
| P1 | P03、P05、P07、P10 |
| P2 | P08、P11 |

# 五、P01 首页 / 总览页 PRD

## 1. 页面目标

让用户一眼看到当前人生系统的总状态，并进入下一步动作。

## 2. 页面核心判断

首页不展示复杂算法。
首页只回答三个问题：

- 这个月整体状态怎么样？

- 哪条线最值得关注？

- 下一步该做什么？

## 3. 页面模块

### 模块一：顶部状态卡

字段：

| 字段 | 来源 |
| --- | --- |
| 用户昵称 | users.name |
| 当前月份 | system date |
| life_score | life_metrics.life_score |
| trend_type | kline_bars.trend_type |
| gua_state | kline_bars.gua_state |

展示文案：

本月生命资本：76.8
状态：上升
阶段：乾

### 模块二：本月一句话判断

来源：

monthly_reports.summary

样例：

本月生命资本小幅上升，主力来自事业线和成长线，压力集中在健康线与现金流。

### 模块三：七条分线小卡

展示：

- 事业；

- 财富；

- 健康；

- 关系；

- 成长；

- 自由；

- 情绪。

每张卡显示：

名称 + 分数 + 趋势箭头 + 风险标签

### 模块四：下一步行动

来源：

monthly_reports.action_suggestions

最多展示 3 条。

### 模块五：主要入口

按钮：

- 录入本月数据；

- 查看人生K线；

- 查看月度报告；

- 记录行动反馈。

## 4. 空状态

### 新用户无数据

显示：

先录入第一个月数据。
系统会从你的现实记录里，画出第一根人生K线。

按钮：

开始记录

### 有用户无本月数据

显示：

本月还没有记录。
补上这次记录，才能生成新的K线。

按钮：

填写本月记录

# 六、P02 用户建档页 PRD

## 1. 页面目标

创建用户基础档案。

## 2. 字段

| 字段 | 类型 | 必填 |
| --- | --- | --- |
| name | text | 是 |
| gender | select | 否 |
| current_city | text | 否 |
| timezone | select | 是 |

## 3. 表单规则

- name 不少于 1 个字符；

- timezone 默认 Asia/Shanghai；

- current_city 可空；

- gender 可空。

## 4. 接口

POST /api/users

## 5. 成功后跳转

P03 出生信息页

## 6. 页面文案

标题：

建立你的人生坐标

副标题：

后面每一根K线，都会从这里开始。

# 七、P03 出生信息页 PRD

## 1. 页面目标

采集命理基础参数，为后续命理副线做准备。

## 2. 字段

| 字段 | 类型 | 必填 |
| --- | --- | --- |
| birth_date | date | 是 |
| birth_time | time | 否 |
| birth_place | text | 否 |
| calendar_type | select | 是 |
| time_accuracy | select | 是 |
| use_true_solar_time | boolean | 否 |

## 3. 时间准确度

| 选项 | 说明 | 命理置信度 |
| --- | --- | --- |
| accurate | 准确到小时 | 0.8 |
| approximate | 大概时辰 | 0.5 |
| unknown | 不知道 | 0.2 |

## 4. 接口

POST /api/birth-profiles

## 5. 输出规则

出生时间越不准确，命理报告越保守。

页面提示：

出生时间会影响命理副线的精度。
现实数据仍然是人生K线的主依据。

## 6. 跳过规则

允许跳过。

跳过后：

- 可以正常录入现实数据；

- 可以生成七条分线；

- 可以生成人生K线；

- 命理共振带隐藏；

- 报告显示“命理数据不足”。

# 八、P04 月度记录页 PRD

## 1. 页面目标

用 5 分钟采集本月现实数据。

## 2. 页面结构

A. 本月财务
B. 本月事业
C. 本月健康
D. 本月关系
E. 本月成长
F. 本月自由
G. 本月情绪
H. 本月大事

## 3. A. 本月财务

字段：

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| income | number | 月收入 |
| expense | number | 月支出 |
| debt | number | 当前负债 |
| cash_reserve | number | 现金储备 |

自动计算：

cashflow = income - expense
savings_rate = cashflow / income
runway_months = cash_reserve / expense

## 4. B. 本月事业

字段：

| 字段 | 类型 |
| --- | --- |
| project_count | number |
| key_output_count | number |
| opportunity_score | slider 1-10 |
| decision_count | number |

字段解释：

关键成果：能被展示、交付、成交、发布、复用的结果。

## 5. C. 本月健康

字段：

| 字段 | 类型 |
| --- | --- |
| sleep_avg | number |
| exercise_count | number |
| fatigue_score | slider 1-10 |
| illness_days | number |
| pain_score | slider 0-10 |

## 6. D. 本月关系

字段：

| 字段 | 类型 |
| --- | --- |
| family_score | slider 1-10 |
| partner_score | slider 1-10 |
| support_score | slider 1-10 |
| conflict_count | number |

## 7. E. 本月成长

字段：

| 字段 | 类型 |
| --- | --- |
| learning_hours | number |
| reflection_count | number |
| skill_output_count | number |

## 8. F. 本月自由

字段：

| 字段 | 类型 |
| --- | --- |
| free_time_hours | number |
| dependency_score | slider 1-10 |
| mobility_score | slider 1-10 |

## 9. G. 本月情绪

字段：

| 字段 | 类型 |
| --- | --- |
| mood_score | slider 1-10 |
| stress_score | slider 1-10 |
| anxiety_score | slider 1-10 |
| impulse_count | number |

## 10. H. 本月大事

字段：

| 字段 | 类型 |
| --- | --- |
| event_type | select |
| description | text |
| impact_score | slider 1-10 |

事件类型：

- 事业；

- 财富；

- 健康；

- 关系；

- 家庭；

- 学习；

- 迁移；

- 其他。

## 11. 提交接口

POST /api/monthly-records

## 12. 提交后动作

依次触发：

POST /api/life-metrics/generate
POST /api/kline/generate
POST /api/reports/monthly/generate

## 13. 页面提示文案

不用填得完美。
趋势比精确更重要，连续记录比单次记录更重要。

# 九、P05 指标生成页 PRD

## 1. 页面目标

让用户看懂七条人生分线的结果来源。

## 2. 页面模块

- 综合生命资本；

- 七条分线卡片；

- 分数解释；

- 数据来源；

- 风险标签。

## 3. 七条分线卡片结构

每张卡包含：

名称
分数
变化方向
本月依据
风险标签
查看详情

## 4. 分线详情

以健康线为例：

健康线：62.1

本月依据：
平均睡眠：6.5小时
运动次数：6次
疲劳评分：6/10
生病天数：1天
疼痛评分：2/10

判断：
健康线处于承压区，主要问题来自睡眠不足和疲劳偏高。

## 5. 接口

GET /api/life-metrics?user_id=uuid&month=2026-01

# 十、P06 人生K线页 PRD

## 1. 页面目标

展示人生系统的主趋势。

## 2. 页面主任务

回答四个问题：

- 过去 12 个月总趋势如何；

- 本月是上升、下降、横盘；

- 机会在哪里；

- 风险在哪里。

## 3. 页面组件

### 组件一：K线主图

字段：

| K线元素 | 字段 |
| --- | --- |
| 开盘 | open_value |
| 收盘 | close_value |
| 高点 | high_value |
| 低点 | low_value |

### 组件二：行动量柱图

字段：

volume_value

### 组件三：波动率曲线

字段：

volatility_value

### 组件四：七条分线趋势

字段：

career_score
wealth_score
health_score
relationship_score
growth_score
freedom_score
emotion_score

### 组件五：风险 / 机会标签

字段：

risk_tags
opportunity_tags

## 4. 交互

### 点击单根K柱

弹窗显示：

- 月份；

- open / close / high / low；

- volume；

- volatility；

- trend；

- 七条分线；

- 风险标签；

- 机会标签；

- 查看报告按钮。

### 切换周期

支持：

- 月；

- 季；

- 年。

V0.2 优先做月度。

## 5. 接口

GET /api/kline?user_id=uuid&start=2026-01&end=2026-12

## 6. 空状态

少于 2 个月数据时：

现在已经有第一根K线。
继续记录下个月，趋势会开始出现。

少于 6 个月数据时：

当前可以看短期波动。
连续记录 6 个月后，系统会生成阶段判断。

# 十一、P07 五行功能盘页 PRD

## 1. 页面目标

展示用户当前人生系统的功能结构。

## 2. 页面模块

- 五行雷达图；

- 五行数值；

- 五行失衡诊断；

- 现实表现；

- 调整建议。

## 3. 五行雷达图字段

Wood_Index
Fire_Index
Earth_Index
Metal_Index
Water_Index

## 4. 页面解释文案

五行在这里不是人格标签。
它用于描述当前人生系统的功能分布。

## 5. 诊断样例

本月木火偏旺，土水偏弱。

现实表现：
项目推进和表达欲增强，但恢复、现金流、稳定节奏不足。

建议：
减少新开项目，优先收口与回血。

## 6. 接口

GET /api/wuxing-profile?user_id=uuid&month=2026-01

# 十二、P08 八卦状态页 PRD

## 1. 页面目标

把当前人生系统识别成一个阶段状态。

## 2. 页面模块

- 当前卦象；

- 状态说明；

- 数据依据；

- 风险方向；

- 行动方向。

## 3. 状态展示

示例：

当前状态：乾

主轴：
开创推进。

数据依据：
行动量高，机会指数高，事业线和成长线上升。

行动方向：
抓关键机会，控制承诺数量。

## 4. 接口

GET /api/gua-state?user_id=uuid&month=2026-01

## 5. 风险提示

所有状态都必须给出边界。

例如：

乾的风险是推进过猛。
下月需要控制新项目数量。

# 十三、P09 月度报告页 PRD

## 1. 页面目标

把数据结论转成用户能执行的行动。

## 2. 报告结构

固定 8 段：

- 本月总判断；

- K线变化；

- 七条分线；

- 五行结构；

- 八卦状态；

- 风险提醒；

- 机会提醒；

- 下月三件事。

## 3. 页面模块

### 模块一：总判断

字段：

monthly_reports.summary

### 模块二：K线解释

字段：

open_value
close_value
high_value
low_value
volume_value
volatility_value

### 模块三：分线变化

字段：

life_metrics

### 模块四：五行结构

字段：

five_element_profile

### 模块五：八卦状态

字段：

gua_state

### 模块六：行动建议

字段：

action_suggestions

## 4. 报告文案要求

- 每个判断必须有数据依据；

- 每条建议必须能执行；

- 不输出恐吓式表达；

- 不输出确定性命运判断；

- 不把命理解释放在现实数据前面。

## 5. 接口

GET /api/reports/monthly?user_id=uuid&month=2026-01

# 十四、P10 行动反馈页 PRD

## 1. 页面目标

记录上月建议是否执行，形成系统反馈闭环。

## 2. 页面模块

- 上月三条建议；

- 是否执行；

- 执行程度；

- 结果评分；

- 用户补充；

- 保存反馈。

## 3. 字段

| 字段 | 类型 |
| --- | --- |
| action_text | text |
| user_executed | boolean |
| execution_score | slider 0-10 |
| result_score | slider 0-10 |
| user_note | text |

## 4. 接口

POST /api/action-feedbacks

## 5. 下月报告引用规则

下月报告增加：

上月建议执行反馈

样例：

上月建议中，“减少新开项目”执行度较高。
本月事业线继续上升，健康线压力下降，说明收口策略有效。

# 十五、P11 年度复盘页 PRD

## 1. 页面目标

展示 12 个月人生系统趋势。

## 2. 页面模块

- 年度人生K线；

- 七条分线年度趋势；

- 年度最高点；

- 年度最低点；

- 年度最大风险；

- 年度最大机会；

- 年度五行结构变化；

- 年度行动反馈；

- 下一年度建议。

## 3. V0.2 状态

P2 优先级。
可先设计页面，开发延后。

# 十六、组件状态设计

## 1. ScoreCard 状态

| 状态 | 说明 |
| --- | --- |
| normal | 正常 |
| up | 上升 |
| down | 下降 |
| warning | 风险 |
| empty | 无数据 |

## 2. KlineChart 状态

| 状态 | 说明 |
| --- | --- |
| loading | 加载中 |
| ready | 有数据 |
| empty | 无数据 |
| insufficient | 数据不足 |
| error | 加载失败 |

## 3. ReportCard 状态

| 状态 | 说明 |
| --- | --- |
| generated | 已生成 |
| pending | 待生成 |
| low_confidence | 低置信 |
| missing_data | 数据不足 |

## 4. ConfidenceBadge 状态

| 置信度 | 文案 |
| --- | --- |
| >= 0.75 | 高置信 |
| 0.45-0.74 | 中置信 |
| < 0.45 | 低置信 |

# 十七、错误与空状态设计

## 1. 无用户

还没有用户档案。
先建立你的人生坐标。

按钮：

创建档案

## 2. 无月度数据

本月还没有记录。
录入数据后，系统会生成新的K线。

按钮：

填写本月记录

## 3. 数据不足

当前数据可以生成单月判断。
连续记录 6 个月后，趋势会更清楚。

## 4. 命理数据不足

出生信息不足，命理副线暂不展示。
本月判断仍以现实数据为主。

## 5. 报告生成失败

报告生成失败。
请先确认本月数据是否已保存。

按钮：

重新生成

# 十八、接口绑定总表

| 页面 | 接口 |
| --- | --- |
| P01 首页 | GET /api/dashboard |
| P02 用户建档 | POST /api/users |
| P03 出生信息 | POST /api/birth-profiles |
| P04 月度记录 | POST /api/monthly-records |
| P05 指标生成 | GET /api/life-metrics |
| P06 人生K线 | GET /api/kline |
| P07 五行功能盘 | GET /api/wuxing-profile |
| P08 八卦状态 | GET /api/gua-state |
| P09 月度报告 | GET /api/reports/monthly |
| P10 行动反馈 | POST /api/action-feedbacks |
| P11 年度复盘 | GET /api/reports/yearly |

# 十九、开发任务卡

## Task 01：搭建前端路由

### 目标

建立 V0.2 所需页面路由。

### 页面

/dashboard
/profile
/birth-profile
/monthly-record
/metrics
/kline
/wuxing
/gua
/report/monthly
/action-feedback
/report/yearly

### 验收标准

- 路由可访问；

- 页面有基础布局；

- 页面标题正确；

- 空状态可展示。

## Task 02：用户建档功能

### 目标

完成用户创建。

### 输入

- name；

- gender；

- current_city；

- timezone。

### 接口

POST /api/users

### 验收标准

- 表单可提交；

- 字段校验有效；

- 创建成功后返回 user_id；

- user_id 写入本地状态；

- 自动跳转出生信息页。

## Task 03：出生信息功能

### 目标

完成出生信息采集。

### 输入

- birth_date；

- birth_time；

- birth_place；

- calendar_type；

- time_accuracy。

### 接口

POST /api/birth-profiles

### 验收标准

- 出生日期必填；

- 出生时间可空；

- 时间准确度可选；

- 可跳过；

- 跳过后进入月度记录页。

## Task 04：月度记录表单

### 目标

完成月度数据录入。

### 输入模块

- 财务；

- 事业；

- 健康；

- 关系；

- 成长；

- 自由；

- 情绪；

- 大事。

### 接口

POST /api/monthly-records

### 验收标准

- 所有字段可填写；

- 滑杆范围 1-10；

- 数字字段不能小于 0；

- 提交后保存成功；

- 保存后触发指标生成。

## Task 05：指标生成接口联动

### 目标

提交月度记录后自动生成七条分线。

### 接口

POST /api/life-metrics/generate

### 验收标准

- career_score 生成；

- wealth_score 生成；

- health_score 生成；

- relationship_score 生成；

- growth_score 生成；

- freedom_score 生成；

- emotion_score 生成；

- life_score 生成；

- 所有分数范围 0-100。

## Task 06：K线生成接口联动

### 目标

生成 OHLCV 人生K线。

### 接口

POST /api/kline/generate

### 验收标准

- open_value 生成；

- close_value 生成；

- high_value 生成；

- low_value 生成；

- volume_value 生成；

- volatility_value 生成；

- trend_type 生成；

- high_value >= close_value；

- low_value <= close_value；

- 所有值范围合法。

## Task 07：首页 Dashboard

### 目标

展示本月总览。

### 接口

GET /api/dashboard

### 组件

- LifeScoreCard；

- SevenScoreCards；

- RiskTags；

- ActionSuggestions；

- MainActions。

### 验收标准

- 有数据时展示本月状态；

- 无数据时展示引导；

- 点击入口能跳转；

- 行动建议最多展示 3 条。

## Task 08：人生K线图

### 目标

展示 12 个月人生K线。

### 接口

GET /api/kline

### 组件

- LifeKlineChart；

- VolumeBarChart；

- VolatilityLineChart；

- KlineDetailDrawer。

### 验收标准

- 能展示 12 个月 K线；

- 点击 K柱能打开详情；

- 能显示 open、close、high、low；

- 能显示 volume；

- 能显示 risk_tags 与 opportunity_tags。

## Task 09：五行功能盘

### 目标

展示五行功能结构。

### 接口

GET /api/wuxing-profile

### 组件

- WuxingRadarChart；

- WuxingValueList；

- WuxingDiagnosisCard；

- WuxingActionCard。

### 验收标准

- 五行分数可展示；

- 雷达图可展示；

- 失衡诊断可展示；

- 建议文案可展示。

## Task 10：月度报告页

### 目标

展示月度报告。

### 接口

GET /api/reports/monthly

### 组件

- SummaryCard；

- KlineExplainCard；

- SevenLineCard；

- WuxingDiagnosisCard；

- GuaStateCard；

- RiskCard；

- OpportunityCard；

- ActionSuggestionCard；

- ConfidenceBadge。

### 验收标准

- 报告结构完整；

- 每段有标题；

- 下月三件事可展示；

- 置信度可展示；

- 无恐吓式表达。

## Task 11：行动反馈页

### 目标

记录用户执行情况。

### 接口

POST /api/action-feedbacks

### 验收标准

- 能展示上月建议；

- 能选择是否执行；

- 能填写执行分；

- 能填写结果分；

- 能保存反馈；

- 下月报告可引用反馈。

## Task 12：Demo 样例数据导入

### 目标

一键生成 12 个月演示数据。

### 功能

点击“导入 Demo 数据”
→ 创建 Demo 用户
→ 写入 12 个月 monthly_records
→ 生成 12 个月 life_metrics
→ 生成 12 个月 kline_bars
→ 生成 12 份 monthly_reports

### 验收标准

- 一键导入成功；

- K线图有 12 根K柱；

- 报告页可点击查看；

- 五行功能盘有数据；

- 行动反馈可演示。

# 二十、V0.2 测试清单

## 1. 表单测试

| 项目 | 标准 |
| --- | --- |
| 必填校验 | 有效 |
| 数字范围 | 有效 |
| 滑杆范围 | 1-10 |
| 空字段 | 有默认值 |
| 提交状态 | 有 loading |
| 提交失败 | 有错误提示 |

## 2. 算法测试

| 项目 | 标准 |
| --- | --- |
| 分线分数 | 0-100 |
| life_score | 0-100 |
| high | >= close |
| low | <= close |
| volume | 0-100 |
| volatility | 0-1 |
| trend | up/down/flat |

## 3. 页面测试

| 页面 | 标准 |
| --- | --- |
| 首页 | 可进入下一步 |
| 月度记录页 | 可提交 |
| K线页 | 可展示图表 |
| 五行页 | 可展示雷达图 |
| 报告页 | 可展示完整报告 |
| 反馈页 | 可保存反馈 |

## 4. 文案测试

| 项目 | 标准 |
| --- | --- |
| 无宿命表达 | 通过 |
| 无恐吓语言 | 通过 |
| 有数据依据 | 通过 |
| 有行动建议 | 通过 |
| 有置信度 | 通过 |

# 二十一、V0.2 Demo 演示脚本

## 1. 开场

这是一个人生K线系统。
它把用户每个月的事业、财富、健康、关系、成长、自由、情绪数据，转成一张可以复盘的人生趋势图。

## 2. 展示首页

首页先给总判断。
用户不需要看算法，先知道这个月整体是上升、下降还是横盘。

## 3. 展示月度记录

每月用 5 分钟记录一次。
系统采集的是现实数据，包括收入、项目、睡眠、运动、关系、学习、情绪和重大事件。

## 4. 展示人生K线

每个月生成一根K柱。
开盘代表上月状态，收盘代表本月状态，高点代表机会，低点代表风险，成交量代表行动强度。

## 5. 展示五行功能盘

五行在这里用于描述人生功能结构。
木代表生长，火代表显现，土代表承载，金代表收割，水代表流动。

## 6. 展示月度报告

报告把图表转成行动。
系统会告诉用户：哪条线涨了，哪条线跌了，风险在哪里，机会在哪里，下月先做哪三件事。

## 7. 展示反馈闭环

用户下月回来时，会反馈上月建议是否执行。
系统根据反馈修正判断，形成长期人生复盘。

## 8. 收口

它的核心价值不是替用户算一个结论。
它让用户长期看见自己的系统变化，并持续修正行动。

# 二十二、V0.2 交付物清单

## 1. 产品交付物

- 页面级 PRD；

- 用户路径；

- 页面信息架构；

- 空状态设计；

- 演示脚本。

## 2. 技术交付物

- 前端路由；

- API 绑定；

- 表单字段；

- 图表组件；

- 报告组件；

- 反馈组件。

## 3. 测试交付物

- 表单测试清单；

- 算法测试清单；

- 页面测试清单；

- 文案安全测试清单。

# 二十三、V0.2 结论

V0.2 的核心任务，是把 V0.1 的工程底座变成可操作页面。

本阶段只看一个结果：

用户能否沿着一条路径，从记录现实数据，到看见人生K线，再拿到下月行动建议。

只要这条路径走通，人生K线系统就进入可演示阶段。

V0.2 最终交付：

一个能展示、能解释、能行动、能反馈的页面级 Demo。