人生智能系统总纲 V0.3

金字塔归口版｜把所有K线、潮汐、命理量化、内核工程文档统一收束到总纲下面

# 一、总判断

本轮修订的核心，是把此前散落在“人生K线”“命理量化”“人生潮汐操作台”“内核闭环”等文档中的内容，统一归口到同一套人生智能系统。

最终母句：外核负责让用户把问题交进来；内核负责把每一次处境、选择、反馈，写入一个可校准的人生状态模型。

产品终局：LifeOS｜人生智能操作系统。内核名为 Personal Decision Twin。前台名为“时·位·心决策操作台”。

# 二、金字塔归口结构

| 层级 | 归口名称 | 核心任务 | 承接旧文档 |
| --- | --- | --- | --- |
| L0 | 人生智能系统总纲 | 定义终局、边界、阶段、商业闭环 | 人生智能系统总纲 V0.1；人生潮汐操作台研究方向文档 |
| L1 | 内核工程系统 | 事件账本、状态向量、个人基准、处境引擎、反馈纠偏 | 内核闭环修订版；时位心模型；V0.3服务工程化 |
| L2 | 外核输入系统 | 一句话入口、单事沙盘、最小反馈、通鉴回看 | 人生潮汐操作台；前端页面PRD |
| L3 | 图形与可视化系统 | K线摘要、潮汐图谱、相位沙盘、证据链、节律日历 | 人生K线到人生潮汐操作台工程路线；V0.4图表规范 |
| L4 | 命理量化副层 | 时间条件、结构假设、低权重可关闭特征层 | 人生K线×命理量化系统 V0.1-V0.5 |
| L5 | 研发执行系统 | 90天P0、180天P1、验收指标、风险控制 | V0.2开发任务、V0.3接口契约、研发路线文档 |

# 三、原文档归口处理原则

| 原文档 | 归口位置 | 处理方式 | 保留资产 | 降级/替换内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人生K线系统工程文档 | L4 命理量化副层 / L3 K线摘要 | 归档为理论与计算基础 | 七条人生线、OHLCV、边界伦理 | K线不再作为终局产品 |
| 人生K线×命理量化系统工程母文档 V0.1 | L4 数据与算法资产库 | 保留为数据表与公式资产 | users、monthly_records、life_metrics、kline_bars | 月度报告升级为证据链报告 |
| 人生K线系统 V0.2 文档 | L2 外核页面与任务卡 | 吸收为外核PRD | 页面路径、录入、报告、反馈 | 建档优先级下调，先让用户说事 |
| 人生K线×命理量化系统工程母文档 V0.3 | L1 内核服务 / L5 接口契约 | 重构为服务层资产 | 服务分层、接口统一规范、model_runs | Metric/Kline服务成为状态摘要子服务 |
| 人生K线×命理量化系统工程母文档 V0.4 | L3 图形规范 | 归入可视化系统 | K线、七线、五行雷达、Demo数据 | 主视觉从K线转为相位空间+选择损益 |
| 人生K线×命理量化系统工程母文档 V0.5 | L4 命理副层 | 归入可关闭低权重特征层 | 八字、五行、十神、流年流月、紫微、神煞 | 命理不直接生成强建议 |
| 人生K线到人生潮汐操作台工程路线 | L3 形态升级路线 | 保留并收束 | K线→潮汐→相位→证据→日历 | 产品名从K线升级为LifeOS/决策操作台 |

# 四、总系统母公式

LifeState(t+1) = F(Time_t, Position_t, Mind_t, Situation_t, Choice_t, Feedback_t | Baseline)

OrderGain = ChoiceFit × ExecutionQuality × Capacity × OpportunityRealization
EntropyCost = GoalAmbiguity × Overload × Vulnerability × Conflict × ExecutionGap
FeedbackCorrection = UserConfirm × MetricDelta × EvidenceMatch × ReflectionQuality

LifeState(t+1) = LifeState(t) + OrderGain - EntropyCost + FeedbackCorrection

解释：时给条件，位给结构，心给变量；处境与选择形成反馈，反馈不断修正人生状态模型。

# 五、最终执行方案总路线

| 阶段 | 时间 | 核心目标 | 核心交付 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0-1 | 1-30天 | 建立内核最小闭环 | LifeEventLedger、UserStateVector、DecisionCase、最小反馈 | 每次输入能入账、能生成状态、能回看 |
| P0-2 | 31-60天 | 建立处境与选择模拟 | SituationEngine、CapacityEngine、EntropyEngine、TradeoffMatrix | 输出三种走法与升降损益 |
| P0-3 | 61-90天 | 建立证据与纠偏闭环 | EvidenceConfidenceGraph、CorrectionEngine、通鉴雏形 | 判断可追证、反馈能调权 |
| P1-1 | 91-120天 | 上线相位沙盘与潮汐图谱 | PhaseMap、LifeTide、选择损益卡 | 用户能看懂该推进/收口/修复/止损 |
| P1-2 | 121-150天 | 建立个人模式模型 | PersonalBaselineModel、PatternMiningEngine | 系统能识别反复卡点与有效动作 |
| P1-3 | 151-180天 | 商业化与模型路由 | ModelRouter、枢密院会审、月度订阅报告 | 能支持单次付费、月度订阅、高客单会审 |

# 六、总验收句

归口修订完成后，所有旧文档统一进入一个体系：K线做状态摘要，潮汐看长期节律，相位做当下决策，证据链建立信任，通鉴沉淀选择史，内核通过事件账本与反馈纠偏持续变准。