研发执行计划与验收清单 V0.1

90天P0 + 180天P1｜从归口母文档进入研发执行

# 一、执行总原则

先建内核，再扩图形；先跑单事闭环，再做潮汐操作台；先有证据链，再做命理副层显性展示。

# 二、90天P0路线

| 周期 | 目标 | 后端交付 | 前端交付 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-15天 | 事件账本与单事入口 | LifeEventLedger、DecisionCase | 首页、沙盘输入 | 问题能入账，case_id可追踪 |
| 16-30天 | 状态向量与处境识别 | UserStateVector、SituationEngine | 摆开页 | 输出结构化处境 |
| 31-45天 | 承载力与熵增模型 | CapacityEngine、EntropyEngine | 风险承接卡 | 能判断机会是否接得住 |
| 46-60天 | 选择模拟与损益矩阵 | ChoiceSimulationEngine、TradeoffMatrix | 三种走法、选择损益卡 | 每个选择有升降与代价 |
| 61-75天 | 证据链与置信度 | EvidenceConfidenceGraph | 证据折叠页、置信度标签 | 强判断有证据 |
| 76-90天 | 反馈纠偏与通鉴雏形 | CorrectionEngine、TongjianService | 回看页、通鉴页 | 反馈能更新权重和模式 |

# 三、180天P1路线

| 周期 | 目标 | 交付物 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| 91-120天 | 相位与潮汐可视化 | PhaseMap、LifeTide、节律日历雏形 | 用户能看懂阶段动作 |
| 121-150天 | 个人基准与模式挖掘 | PersonalBaseline、PatternMining | 识别反复卡点和有效动作 |
| 151-180天 | 模型路由与商业化 | ModelRouter、枢密院会审、付费页 | 支持单次/订阅/高客单 |

# 四、核心验收指标

| 指标 | 目标值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 首次说事完成率 | >= 65% | 首屏入口是否足够简单 |
| 处境识别认可率 | >= 55% | 用户觉得系统摆清楚了吗 |
| 证据节点覆盖率 | >= 85% | 核心判断是否可追溯 |
| 反馈完成率 | >= 35% | 用户是否愿意回看 |
| 建议采纳率 | >= 25% | 最小一步是否可执行 |
| 校准误差 | < 0.18 | 置信度与实际反馈是否匹配 |
| 7日留存 | >= 18% | 是否形成早期回访 |
| 30日留存 | >= 25% | 是否具备长期价值 |

# 五、研发拆包建议

后端包：事件账本、状态向量、处境引擎、选择模拟、证据链、纠偏引擎。

前端包：一句话入口、摆开页、选择损益卡、证据折叠页、回看页、通鉴页。

研究包：权重规则、置信度校准、消融实验、A/B测试、回测指标。

数据包：初始表结构、样例事件、Demo用户、测试用例、数据字典。